## Slide 1: Правила разработки, согласования, утверждения и корректировки производственных и инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения
г. Киров, апрель 2022 г.

## Slide 2
Нормативно-правовая база
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении»
Производственная программа
организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение - программа текущей (операционной) деятельности такой организации.
Инвестиционная программа
организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.
При расчете тарифов учитываются расходы,
необходимые для реализации инвестиционной и производственной программ
Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности включаются в состав инвестиционных программ, производственных программ
Контроль за результатами реализации

## Slide 3
Производственная программа (ПП)
ПП содержит
Перечень
плановых мероприятий по ремонту
Планируемый объем подачи ресурса
Объем финансовых потребностей
График реализации мероприятий
Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности
Иные сведения
РСО разрабатывает проект ПП
Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641
Правила разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение
до 1 мая
года, предшествующего году начала периода реализации производственной программы
(кроме концессионеров)
Проект производственной программы в РСТ Кировской области
до 1 декабря
текущего года
(для концессионеров)

## Slide 4
Административный регламент по утверждению (корректировке) ПП
Постановление Правительства Кировской области от 29.11.2021 № 650-П
Административный регламент предоставления региональной службой по тарифам Кировской области государственной услуги по утверждению производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение
ЗАЯВЛЕНИЕ
об утверждении производственной программы
ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в утвержденную производственную программу
Проект рассматривается в РСТ 30 дней
Соответствует требованиям
Не соответствует требованиям
10 дней организации на доработку
14 дней РСТ рассматривает доработанный проект
РСТ утверждает до 20 декабря

## Slide 5
Инвестиционная программа (ИП)
Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641
Правила разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение
Утверждение инвестиционной программы в отсутствие утвержденной в установленном порядке схемы водоснабжения и водоотведения не допускается
Органы местного самоуправления утверждают
Техническое задание на разработку инвестиционной программы (кроме концессионеров)
до 1 марта
перечень объектов капитального строительства
плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции
перечень мероприятий по защите
Показатели технического задания = Показатели Проекта Инвестиционной программы
Органы местного самоуправления утверждают
Техническое задание на разработку инвестиционной программы (кроме концессионеров)
до 1 марта
Для концессионеров техническое задание не позднее 30 календарных дней
со дня вступления в силу концессионного соглашения

## Slide 6
Административный регламент
по утверждению (корректировке) ИП
Постановление Правительства Кировской области от 09.02.2015 № 24/69
Административный регламент предоставления региональной службой по тарифам Кировской области государственной услуги по утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение
ЗАЯВЛЕНИЕ
об утверждении инвестиционной программы программы
ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в утвержденную инвестиционную программу
Проект рассматривается в РСТ 30 дней
РСТ утверждает ИП до 30 октября года, предшествующего году начала реализации инвестиционной программы
РСТ утверждает изменения в ИП,
в том числе на текущий год
до 20 ноября
до 30 августа
ИП концессионера утверждается не позднее
30 календарных дней со дня направления проекта инвестиционной программы на утверждение

## Slide 7
Источники финансирования ПП и ИП
Производственная программа
Инвестиционная программа
Собственные средства (тарифные источники)
Займы
и кредиты
Бюджетные средства
Прочие
источники
Амортизация
Прибыль
Плата за подключение
Средства концессионера
Собственные средства (тарифные источники)
Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения
Амортизация
Расходы
на ремонт
Прочие
источники
(нетарифные источники)
Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения
Результаты переоценки основных средств и нематериаль-ных активов
Средства от применения повышающего коэффициента к нормативу потребления
Средства от применения повышающего коэффициента к нормативу потребления

## Slide 8
Контроль за реализацией ПП и ИП
До 01 апреля в РСТ отчет о выполнении ПП за прошедший год
В случае невыполнения мероприятий ПП и ИП,
показателей качества и надежности –
при корректировке тарифа расходы
исключаются
Отчет о выполнении ИП в РСТ
ежемесячно - в текущем году,
ежегодно - за прошедший год

## Slide 9
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!